Rzeszów, 17 lutego 2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR NR 1/2020/RPOWP/1.4.1**

**dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni**

**na potrzeby realizacji projektu pn.**

**„Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

**Waldemar Martinek,** prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: **Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek z siedzibą w Rzeszowie,** ul. Ks. J. Popiełuszki, nr 20, lok. 5, 35-328 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8131797368, REGON: 180031601.

**Telefon:** +48 512 431 581

**Adres e-mail:** biuro@pralniawaldi.pl

**Adres strony internetowej:** pralniawaldi.pl

**Waldemar Martinek,** prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: **Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek z siedzibą w Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania dotyczącego wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu** pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP, numer naboru: RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19, wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0230/19.

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności *określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*

Sposób upublicznienia zapytania ofertowego:

* strona internetowa wskazana w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
* strona internetowa Instytucji Zarządzającej: www.zamówieniarpo.podkarpackie.pl
* strona internetowa Zamawiającego: pralniawaldi.pl

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Rodzaj zamówienia: **roboty budowlane**

2. Nazwa zamówienia: **wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”.**

3.Wspólny Słownik Zamówień (CPV): **kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane.**

4. Miejscem realizacji zamówienia będą 3 (słownie: *trzy*) działki będące własnością Zamawiającego o nr ewid. 2404, 2405, 2406 obr. 216 mieszczące się w Rzeszowie przy ul. Ks. J. Stafieja o łącznej powierzchni 2 153 m2. Teren jest przygotowany do rozpoczęcia inwestycji zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę (w dniu 29 listopada 2016 r. uzyskane zostało pozwolenie na budowę nr 1058/2016, znak AR.6740.51.65.2016.MR51;natomiast w związku z nieistotnymi zmianami w dniu 25.01.2019 r. została wydana nowa decyzja nrAR.6740.51.5.2019.MR51.).

5. Budynek usługowy pralni ma być dwukondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa parteru ma wynosić: 432,17 m2 Powierzchnia użytkowa pietra ma wynosić: 130,94 m2 Powierzchnia użytkowa pietra i parteru łącznie ma wynosić: 563,11 m2.

6. Budynek usługowy pralni będzie w całości przeznaczony do świadczenia innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie, która to usługa będzie stanowić innowację produktową w skali kraju, a sam budynek jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania w celu jego dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W nowym budynku pralni zostanie wydzielona strefa czysta i strefa brudna, co pozwoli na zapewnienie najwyższej jakości poszczególnych procesów jednostkowych i ich realizację w odpowiednio przygotowanym budynku. Każde pomieszczenie w budynku pralni będzie mieć odpowiednie przeznaczenie związane z procesem czyszczenia tkanin w ozonie.

7. Realizacja robót budowlanych będzie składać się z poszczególnych etapów:

• Prace ziemne i fundamenty (m. in. przygotowanie placu budowy, organizacja, zabezpieczenia, zebranie humusu, wykopy pod fundamenty, zasypka i osypka fundamentów, wykonanie podkładu pod ławy i stopy, wykonanie ław, stóp, ścian żelbetowych oraz z izolacją przeciwwilgociową i cieplną, wykonanie fundamentów pod doki załadunkowe).

• Wykonanie stanu surowego - Parteru (m. in. roboty murowe ścian zewnętrznych i wewnętrznych wraz wykonaniem niezbędnych elementów żelbetowych: nadproży, rdzeni i słupów).

• Wykonanie stanu surowego – Piętra (wykonanie stropów na poziomie parteru i pierwszego piętra wraz z belkami, podciągami, schodami, wykonanie dachu wraz z dociepleniem i odwodnieniem, montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramowej, doków załadunkowych, wykonanie elewacji budynku).

• Instalacje Sanitarne.

• Instalacje Elektryczne.

• Roboty wykończeniowe (wykonanie tynków wewnętrznych oraz posadzek, okładziny ścian i posadzek, szpachlowanie, malowanie, zabudowy G-K, roboty porządkowe).

8. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót**, stanowiąca *załącznik nr 7* do niniejszego zapytania. Jednocześnie Zamawiający udostępnia ww. dokumentację do wglądu Wykonawcom w swojej siedzibie - w terminie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, w dniach od poniedziałku do piątku, godzinach od 08:00-16:00.

9. Jeżeli dokumentacja projektowa i/lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych produktów (np. materiałów, urządzeń) znaki towarowe, patent, pochodzenie, źródło, szczególny proces, który charakteryzuje produkt, należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło, szczególny proces, który charakteryzuje produkt, określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem produktów o równoważnych parametrach, technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych.

10. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną dla potrzeb niniejszego zadania, zalecaniami nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

11. Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymaganiami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

12. Zaleca się, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia przed złożeniem oferty dokonał wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót, za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00.

13. **Termin realizacji umowy:** roboty budowlane muszą być wykonane w nieprzekraczalnym terminie **do 31 października 2021 r.**

14. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o roboty budowlane.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu płatności wynagrodzenia w razie opóźnień związanych z przekazaniem środków finansowych przez instytucję finansującą. W takim przypadku płatność nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, o którym mowa wyżej Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.

17. **Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia na roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy** **co najmniej 5 - letniej (60 miesięcy) rękojmi i gwarancji.** W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, które wynikną z nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia albo jego części, lub z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. Rzeczywisty okres rękojmi i gwarancji (nie krótszy niż 60 miesięcy) zostanie ustalony na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

18. **Podana przez Wykonawcę cena ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym**. Uznaje się, że cena oferty w całości pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za które zobowiązuje się on wykonać całość przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu robót. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę będzie miał znaczenie pomocniczo – informacyjne uzasadniające merytorycznie wysokość ceny podanej w ofercie. Ewentualne pominięcia lub braki w kosztorysie ofertowym nie będą stanowiły podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia i przyjmuje się, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty opisane w dokumentacji w cenie ryczałtowej.

19. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący *załącznik nr 6* do niniejszego zapytania ofertowego.

20. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wypłacane w następujący sposób: kwartalnie według procentowego zawansowania robót protokołu przerobowego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Wykonawcy:

a) osoby fizyczne,

b) osoby prawne,

c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy:

**a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , tj.**

* wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 5 (słownie: *pięciu)* lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 (słownie: *jedną*) robotę budowlaną polegającą na budowie budynku usługowego lub usługowo-handlowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto każda (słownie: *jeden milion złotych*) o pow. użytkowej co najmniej 1 500 m2.

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę **Wykazu zrealizowanych robót budowlanych** (wg *załącznika nr 3* do niniejszego zapytania ofertowego) **wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,** do którego załączyć należy **dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót przedstawionych** w *załączniku nr 3*, np. **kserokopie referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru.**

**b. zapewnią odpowiedni potencjał kadrowy (dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, umowy z podwykonawcami), tj.**

* dysponują co najmniej 1 (słownie: *jedną*) osobą (*Kierownik budowy*) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane* lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie budynku usługowego lub usługowo-handlowego o wartości co najmniej 1 000 000 złotych brutto (słownie: *jeden milion złotych*) oraz o powierzchni budynku min. 1 500 m2.
* dysponująco najmniej 1 (słownie: *jedną*) osobą (*Kierownik robót elektroenergetycznych*) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane* lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
* dysponują co najmniej 1 (słownie: *jedną*) osobą (*Kierownik robót sanitarnych*) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane* lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę **Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia** (wg *załącznika nr 4* do niniejszego zapytania ofertowego),do którego załączyć należy **dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane** (odpowiednio kierownika budowy, kierownika robót elektroenergetycznych, kierownika robót sanitarnych), **oraz doświadczenie** (dot. kierownika budowy) - np. kserokopie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, referencji, protokołów odbioru.

**c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem, tj.:**

* wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż   
  2 000 000,00 zł *(słownie: dwa miliony złotych).*
* wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł *(słownie: pięćset tysięcy złotych).*

Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanych przez Wykonawcę:

* **dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł *(słownie: dwa miliony złotych).*
* **informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej**, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł *(słownie: pięćset tysięcy złotych).*

**d. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielne podmiotom powiązanym osobowe lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższy warunek dotyczący braku powiązań kapitałowych lub osobowych weryfikowany będzie na podstawie **oświadczenia Wykonawcy –** według wzoru stanowiącego *załącznik nr 2* do niniejszego zapytania ofertowego.

**W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.**

2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym/Partnerem projektu, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

3. **Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty** (*załącznik nr 1* do niniejszego zapytania ofertowego), należy dołączyć:

* **Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza wydruki pobrane z właściwych stron internetowych).
* **Wykaz zrealizowanych robót budowlanych** (*załącznik nr 3* do niniejszego zapytania ofertowego) **wraz z kserokopiami referencji, listów intencyjnych, protokołów odbioru lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie robót** przedstawionych w *załączniku nr 3*).
* **Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia** (*załącznik nr 4* do niniejszego zapytania ofertowego) **wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane** (odpowiednio kierownika budowy, kierownika robót elektroenergetycznych, kierownika robót sanitarnych), **oraz doświadczenie** (dot. kierownika budowy) - np. kserokopie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, referencji, protokołów odbioru.
* **Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł *(słownie: dwa miliony złotych 00/100).*
* **Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej**, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł *(słownie: jeden milion złotych 00/100).*
* **Oświadczenie o braku powiązań** osobowych lub kapitałowych (*załącznik nr 2* do niniejszego zapytania ofertowego).
* **Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO** (*załącznik nr 5* do niniejszego zapytania ofertowego).
* **Kosztorys ofertowy** – sporządzony metodą szczegółową.
* **Kserokopię wpłaty wadium**.
* **Pełnomocnictwo – jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona.**

Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie każdej strony kopii dokumentów klauzulą „Za zgodność z oryginałem”, aktualną datą oraz własnoręcznym podpisem Wykonawcy. Powyższy sposób poświadczenia za zgodność dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawianego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.

Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów dokumentów/dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.

**IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA)**

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:

**Kryterium I Cena: 80 %**

**Kryterium II Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane: 20%**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Wyszczególnienie*** | ***Znaczenie*** |
| *Kryterium I* | *Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia*  *(tj.* ***wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu*** *pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”).* | *80%* |
| *Kryterium II* | *Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane* | *20%* |

Sposób oceny ofert:

Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie i spełnią wymogi określone w zapytaniu ofertowym).

* Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w **Kryterium I Cena (brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia**) – stosując poniższe zasady:

Oferta z najniższą ceną otrzyma 80,00 punktów, pozostałe oferty otrzymują ilość punktów wyliczoną według następującego wzoru:

***najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia  
 wynikająca ze złożonych ofert***

C= ---------------------------------------------------------------------------------- x 80 pkt

***cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia   
oferty badanej***

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w **Kryterium Cena** wynosi: **80 punktów.**

* Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w **Kryterium II Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane** – stosując poniższe zasady:

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 61 do 65 miesięcy – otrzyma 5 pkt

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 66 do 70 miesięcy – otrzyma 10 pkt

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 71 do 75 miesięcy – otrzyma 15 pkt

Oferta z rękojmią i gwarancją w przedziale od 76 do 80 miesięcy – otrzyma 20 pkt

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym **Kryterium Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane** wynosi: **20 punktów.**

Zamawiający zastrzega że długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane musi być liczbą całkowitą wyrażoną w miesiącach - nie mniejszą jednak niż 60 miesięcy i nie większą niż 80 miesięcy. Oferty z gwarancją jakości i rękojmią dłuższą niż 80 miesięcy dla celów oceny w tym kryterium będą traktowane jednolicie poprzez uznanie, że zawierają najdłuższą gwarancję jakości i rękojmie (tj. 80 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji jakości i rękojmi krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę, gdyż jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Natomiast w przypadku, w którym Wykonawca nie wskaże długości okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na 60 miesięcy – w takim wypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium Długość okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane.

2. **Łączna ocena ofert:**

Punkty uzyskane przez Wykonawcę w zakresie przedmiotu zamówienia w łącznej ocenie oferty w Kryterium I Cena, Kryterium II Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona **łączna ocena oferty**.

Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać **maksymalnie 100 pkt.**

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów   
w **łącznej ocenie ofert** (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I Cena, Kryterium II Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

**V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:**

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
2. **Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać wszystkie wymagane treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.**
3. **Miejsce składania ofert:**

*Ofertę wraz załącznikami należy złożyć:*

* osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrując dopiskiem: **„Oferta na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”.**

*Na adres:*

* **Waldemar Martinek,** prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

**Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek**

ul. W. Sikorskiego 49b,

35-304 Rzeszów

**4. Termin składania ofert upływa dnia: 5 marca 2021 r. o godz. 12:00.** Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłoczniezwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

**5. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **5 marca 2021 r. o godz. 12:30,** w miejscu dodatkowego wykonywania działalności Zamawiającego tj. ul. W. Sikorskiego 49b,   
35-304 Rzeszów

**VI. WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:**

1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej na wzorze załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna bezwzględnie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zaoferowaną cenę.
4. **Do formularza należy dołączyć kosztorys ofertowy**, który będzie miał znaczenie pomocniczo – informacyjne uzasadniające merytorycznie wysokość ceny podanej w ofercie.
5. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymienione w pkt III.3 niniejszego zapytania ofertowego.
6. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta.
8. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
9. Koszty wszelkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia Oferent zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.
10. **Wskazane przez Wykonawcę cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia**.
11. Oferta musi być wypełniona odręcznie lub komputerowo, przy czym w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać w sposób czytelny.
12. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
13. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
14. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim.
15. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika – wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
16. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą zostać stale spięte.
17. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zamieszczając na niej adnotację: *„Oferta na* ***wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu*** *pn. „Wprowadzenia na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”.*
19. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
20. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

**VII. SPOSÓB OCENY OFERT:**

1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów formalnych określonych i wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, lub zostanie złożona po terminie, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę, jeżeli zaoferowana cena przekroczy wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie brutto, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane pierwotnie w złożonych ofertach.
5. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów oraz może wzywać o uzupełnienie dokumentów.
6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności w przypadku gdy cena będzie niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania na stronie internetowej ogłoszenia na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/>, www.zamówieniarpo.podkarpackie.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego: pralniawaldi.pl.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia bez podawania przyczyn oraz zakończenia postępowania bez wybory ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

**VIII. WADIUM:**

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości20 000,00 zł (słownie: *dwadzieścia tysięcy złotych)*.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 *ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.*

3. Wniesione wadium musi zabezpieczać ofertę Wykonawcy przez cały okres związania ofertą.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem rachunek bankowy Zamawiającego o numerze:55 1020 4391 0000 6502 0133 8482prowadzonym przez: PKO BP.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W tytule przelewu należy zamieścić adnotację:

*„Wadium – zapytanie ofertowe nr 1/2010/RPOWP/1.4.1. dotyczące wykonania robót budowlanych* ***polegających na budowie budynku usługowego pralni*** *na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie””*

6. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

7. W przypadku wniesienia wadium w formach wskazanych w pkt VIII. 2 ppkt 2-5, dokument gwarancji/poręczeń winien zawierać wyszczególnione warunki zapłaty kwoty wadium Zamawiającemu (utraty wadium przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia o stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Potwierdzeniem wniesienia wadium w jednej z form określonych w pkt VIII. 2 ppkt 2-5 jest oryginalny dokument banku, ubezpieczyciela lub poręczyciela, wystawiony na Zamawiającego, z oznaczeniem: „*zapytanie ofertowe nr 1/2020/RPOWP/1.4.1. dotyczące wykonania robót budowlanych* ***polegających na budowie budynku usługowego pralni*** *na potrzeby realizacji projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”,* złożony u Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11 poniżej.

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

13. Wadium jest nieoprocentowane, na co Wykonawca wyraża zgodę przystępując do składania ofert.

14. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona wadium, zostanie odrzucona.

**IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

1. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

3. Ponadto, za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

2) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 *ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości*.

3) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

4) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

5) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2 i za zgodą Zamawiającego - w pkt 3 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wypłata, o której mowa w pkt 6 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości rękojmi za wady.

**X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wykonawców jest:

**Beata Martinek**

Email: biuro@pralniawaldi.pl

Tel.: +48 512 431 581

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.

3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: biuro@pralniawaldi.pl.

4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem ofertowym i umieści je na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, www.zamówieniarpo.podkarpackie.pl i na stronie internetowej pralniawaldi.pl bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiającemu przed upływem połowy terminu składania ofert.

5. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

**XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:**

1. Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, zarówno termin wykonania umowy, termin płatności, wysokość wynagrodzenia jak i technologia wykonania prac budowlanych, wynikające w szczególności z:

1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;

2) siły wyższej polegającej na nieprzewidzianych wydarzeniach będącym poza kontrolą oraz gdy w chwili zawarcia umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia a także jego skutków,

1. konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieprzewidzianych które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową
2. konieczność wykonania robót dodatkowych, które Zamawiający zleci pisemnie Wykonawcy
3. koniecznością zaniechania (do 10%) niektórych robót, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową.
4. nieotrzymania w terminie dofinansowania przez Zamawiającego

2. Zmiany terminu wykonania umowy, wysokości wynagrodzenia oraz technologii prac mogą wynikać również z panującej obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz nieprzewidzianych na chwilę obecną jej skutków.

3. Zmiany organizacyjne polegające na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia można dokonać pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;

3. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**XII. INFORMACJE DODATKOWE Z TREŚCIĄ KLAUZULI INFORMACYJNEJ Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Waldemar Martinek,** prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: **Usługi Magielnicze "WALDI" Waldemar Martinek z siedzibą w Rzeszowie,** ul. Ks. J. Popiełuszki, nr 20, lok. 5, 35-328 Rzeszów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 8131797368, REGON: 180031601**;** telefon: +48 512 431 581; adres e-mail: biuro@pralniawaldi.pl; adres strony internetowej: pralniawaldi.pl.
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem nr 1/2020/RPOWP/1.4.1. o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem obowiązującej zasady konkurencyjności *określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, dot. **wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku usługowego pralni na potrzeby realizacji projektu** pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP.
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania ofertowego, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.
* Pani/Pana dane osobowe w celach archiwizacyjnych będą przechowywane przez okres realizacji, trwałości oraz okres przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek pralniczy innowacyjnej usługi czyszczenia tkanin w ozonie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ: 1 Rozwój MŚP.
* Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o zasadę konkurencyjności.
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

**ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

1. **Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.**
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych robót budowlanych.
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.
6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy o roboty budowlane.
7. Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.

***Z poważaniem,***

***Waldemar Martinek***

***Usługi Magielnicze „WALDI” Waldemar Martinek***

***Ul. Ks. J. Popiełuszki 20/5***

***35-328 Rzeszów***